Teacher Flow v1 Stable Baseline SILSE — Template-Based Interactive Media Editor Versi: 1.0 ¦ Tanggal: 2 Juni 2026 ¦ Sprint: D8 P3B Commit: a6a8636 ¦ Repo: emiramdanii/authoring-tool-v4-ssr

# 1. Apa yang Sudah Stabil

Dokumen ini menetapkan baseline stabil untuk Teacher Flow v1 di SILSE (Template-Based Interactive Media Editor). Setelah melalui 31 ronde verifikasi yang mencakup Sprint 0 hingga D8 P3B, aplikasi telah mencapai titik di mana alur kerja guru dari awal hingga akhir dapat diselesaikan tanpa menghadapi editor teknis mentah. Setiap komponen yang disebutkan di bawah ini telah melewati build PASS, Flow QA, dan code review, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk pengembangan selanjutnya.

## 1.1 Fondasi Aplikasi

Fondasi aplikasi mencakup seluruh infrastruktur yang menjamin kestabilan data dan perilaku runtime. Background source of truth memastikan setiap halaman baru langsung memiliki schema.background sejak pembuatan, tanpa perlu menunggu migration atau normalisasi. Export fallback safety menjamin bahwa jika path utama (Vite SSR) gagal, guru mendapat pesan error yang jelas bukan export degraded yang diam-diam menurunkan kualitas. Dual write path yang sudah di-align memastikan updateSchemaBlock() dan applyGuidedSchemaPatch() memiliki parity dalam dirty tracking, overflow check, dan source tracking. Dual score store secara intentional memisahkan InteractiveStore (persisted) dan LearningMediaStore (ephemeral), dengan bridge satu arah yang sudah di-audit.

| Komponen | Status | Ronde | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Background Source of Truth | PASS | R26 | schema.background dari creation-time |
| Export Fallback Safety | PASS | R25 | Error jelas, bukan degraded fallback |
| Dual Write Path Alignment | PASS | R24 | updateSchemaBlock + applyGuidedSchemaPatch parity |
| Dual Score Store | ACCEPTABLE | R27 | Intentional separation, R7.1 stale score fixed |
| Tambah Halaman Kosong | PASS | R28 | createDefaultSchemaForTemplateType() |
| Duplicate materi-blok Registry | PASS | R28 | Entry duplikat dihapus, 8 tipe |
| Schema Drift P0/P1 | PASS | R26-28 | Semua drift diperbaiki |

## 1.2 Teacher Mode UI

Sprint 1 membangun dasar pengalaman guru: label navigasi yang ramah, panel yang disederhanakan, template entry point yang jelas, dan canvas yang terbaca dalam berbagai kondisi tema. Setiap komponen dirancang dengan prinsip bahwa guru tidak perlu memahami terminologi teknis untuk mengoperasikan editor. Hasilnya, guru dapat masuk ke workspace, memilih template, mengedit konten, dan melihat preview tanpa kebingungan.

| Komponen | Status | Sprint | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace Gutter | PASS | 1A | Panel 20%/55%/25% terukur |
| Teacher Flow Label | PASS | 1B | Navigasi ramah guru |
| Workspace Labels & AI Tab | PASS | 1C.1 | Label sederhana, AI tab hidden |
| Right Panel Simplification | PASS | 1C.2 | ValidationSection dipindah |
| Template Entry Point | PASS | 1D | PresetId wired ke preset asli |
| Left Panel Simplification | PASS | 1E.1 | SchemaBlockTree respects teacher mode |
| BottomPageStrip | PASS | 1E.2 | Navigasi horizontal |
| Template Tab Cleanup | PASS | 1E.3 | Tab template hidden di teacher mode |
| Floating Add Menu | PASS | 1E.4 | Tambah halaman via popover |
| Canvas Readability | PASS | 1F | Dark theme di light canvas aman |
| Background-Based Media Mode | PASS | 1G | 5-layer bg stack + export parity |

## 1.3 Guided Editor System

Guided editor adalah inti dari pengalaman guru. Tanpa guided editor, guru akan jatuh ke SchemaDrivenEditor mentah yang mengekspos seluruh properti teknis blok. Sprint 2 membangun fondasi guided editor: polish kuis (jawaban benar A/B/C/D), materi-blok minimal, dan struktur panel kanan 3 zona. Sprint R1-R2 menyempurnakan UX dengan section collapsed default dan header konteks ganda.

| Komponen | Status | Sprint | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuis Guided Editor Polish | PASS | 2A | Jawaban benar A/B/C/D select |
| MateriBlok Guided Editor Minimal | PARTIAL PASS | 2B | 6 tipe prioritas, showWhen |
| Panel Kanan 3 Zona | PASS | R1 | Isi Utama/Tampilan/Lanjutan |
| Header Konteks Ganda | PASS | R2 | Title + subtitle + description |

## 1.4 Tambah Isi Teacher Mode (D8)

Sprint D8 adalah titik puncak Teacher Flow v1. Guru sebelumnya melihat 42 blok teknis yang membingungkan. Sekarang hanya melihat 10 blok konten yang kurated, semuanya memiliki GuidedFormEditor. Alur Tambah Isi disederhanakan: label diganti dari Konten ke Isi, blok dikelompokkan secara pedagogis (Isi & Materi, Interaktif), dan setiap klik menghasilkan blok dengan konten default bermakna.

| Komponen | Status | Ronde | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Curated Filter AddBlockPanel | PASS | 29 | 42 blok teknis menjadi 10 blok curated |
| Popular Blocks Cleanup | PASS | 29 | Selaras dengan TEACHER_ADDABLE_BLOCKS |
| Rename Tambah Konten ke Tambah Isi | PASS | 29 | 7 file diubah |
| Guided Editor Gambar | PASS | 30 | 4 field, URL paste |
| Guided Editor Roda Pertanyaan | PASS | 31 | 6 field, boolean correct |

# 2. Flow Guru Sekarang

Alur kerja guru di SILSE Teacher Flow v1 mengikuti pola linear yang intuitif. Setiap langkah dirancang agar guru tidak perlu memahami konsep teknis seperti schema, block, atau property. Berikut adalah alur lengkap dari awal hingga akhir:

- Guru membuka aplikasi dan masuk ke workspace. Label navigasi menggunakan istilah yang familiar (Buka Workspace, bukan Enter Canvas).

- Guru memilih template pembelajaran dari daftar preset (misalnya Macam-Macam Norma, Misi Penjelajah). Template ini sudah terisi konten default bermakna.

- Guru menavigasi halaman menggunakan BottomPageStrip (strip horizontal di bawah canvas) atau panel kiri yang simplified.

- Untuk menambah halaman baru, guru menggunakan Tambah Halaman (bukan Tambah Block). Setiap preset halaman menghasilkan konten nyata.

- Untuk menambah konten ke halaman, guru membuka Tambah Isi. Hanya 10 blok curated yang ditampilkan, dikelompokkan secara pedagogis.

- Guru klik blok yang diinginkan (misalnya Roda Pertanyaan) dan blok muncul di halaman aktif dengan konten default.

- Panel kanan otomatis menampilkan GuidedFormEditor (bukan SchemaDrivenEditor). Guru edit field yang relevan saja.

- Guru melihat preview real-time di canvas. Preview roda, kuis, dan game tetap berjalan tanpa perlu mode terpisah.

- Guru meng-export media pembelajaran. Export utama menggunakan Vite SSR; jika gagal, pesan error jelas ditampilkan.

- Di mode presentasi, siswa berinteraksi dengan game, kuis, dan roda. Score direkam dan ditampilkan secara real-time.

# 3. Fitur yang Sudah Layak Dipakai

Berikut adalah daftar fitur yang sudah dianggap stabil dan layak dipakai oleh guru dalam konteks produksi terbatas. Setiap fitur telah melewati build verification, Flow QA, dan code review. Meskipun ada area yang masih bisa dipoles (misalnya UX guided editor), fungsionalitas inti sudah bekerja dengan benar.

| Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Tambah Halaman | 15 preset menghasilkan konten bermakna, bukan canvas kosong |
| Tambah Isi (10 blok) | Semua punya GuidedFormEditor, guru tidak jatuh ke SchemaDrivenEditor |
| Materi | Guided editor: judul materi |
| Kotak Definisi | Guided editor: konten + warna border |
| Gambar | Guided editor: judul, URL, keterangan, warna aksen |
| Kuis | Guided editor: pertanyaan, pilihan A/B/C/D, feedback |
| Diskusi | Guided editor: judul, pengantar, pertanyaan |
| Refleksi | Guided editor: judul, pengantar, pertanyaan |
| Game Sortir | Guided editor: judul, kolom, kartu sortir |
| Roda Pertanyaan | Guided editor: judul, soal, pilihan, feedback, hint |
| Rangkuman | Guided editor: judul, konsep, penutup |
| Motivasi | Guided editor: judul, pertanyaan pemantik |
| Background Media | 5-layer stack, overlay adaptif, export parity |
| Export HTML | Vite SSR path, error handling jelas |
| Score System | Dual store, bridge, replay on mount |
| Canvas Readability | Dark theme di light canvas aman |

# 4. Fitur yang Diparkir

Beberapa fitur telah diaudit tetapi diparkir karena memerlukan scope yang lebih besar atau vertical slice yang belum lengkap. Prinsip utamanya adalah: jangan tampilkan fitur ke guru jika belum benar-benar bisa dipakai secara utuh. Setiap fitur yang diparkir memiliki rencana implementasi yang jelas untuk sprint mendatang.

| Fitur | Alasan Diparkir | Target Sprint |
| --- | --- | --- |
| Gambar Interaktif / Hotspot | Butuh blok baru hotspot-image, renderer baru, export parity (~13 file). X/Y manual berisiko membingungkan guru. | Sprint 3 |
| ImageUploader Integration | Perlu tipe field baru image di GuidedFieldDef, sentuh guided-field-renderer. | Sprint 2C |
| Tipe field image di GuidedFieldDef | Perlu extend union type + render case baru. | Sprint 2C |
| Roda-game correct field (A/B/C/D) | Saat ini boolean toggle; polish ke select A/B/C/D lebih ramah guru. | Polish |
| Materi-blok advanced types | 7 tipe ditunda: compare, studi, tabel, timeline, gambar, kutipan, statistik. | Sprint 2C+ |
| Diskusi label/icon | Perlu polish label dan icon di guided editor. | P1 follow-up |
| Refleksi warna/icon | Perlu polish warna dan icon di guided editor. | P1 follow-up |
| Kuis opts schema | Opsi kuis masih flat string array, belum rich object. | P1 follow-up |
| Cover preset metadata | Cover preset tidak mendapat project metadata. | P3 |
| AccentColor materi-blok | Field ada tapi renderer belum membaca. | P3 |
| useScoreBridge() hook | Bridge code duplicate di Shell & Export, perlu extract. | P3 |

# 5. Risiko Tersisa

Meskipun Teacher Flow v1 sudah stabil, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai dalam pengembangan selanjutnya. Risiko-risiko ini tidak menghalangi penggunaan saat ini, tetapi bisa menjadi masalah jika tidak ditangani dalam sprint berikutnya.

| Risiko | Severity | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| MateriBlok guided editor PARTIAL | Medium | 6 tipe prioritas sudah bekerja, tapi 7 tipe lanjutan belum. Guru mungkin mencoba tipe yang tidak didukung. |
| Correct field roda-game boolean toggle | Low | Berfungsi, tapi mungkin membingungkan guru yang tidak terbiasa toggle per opsi. Polish ke A/B/C/D select direncanakan. |
| Game Sortir category field | Medium | Field category meminta ID kolom tujuan (teks bebas). Guru mungkin tidak tahu harus mengisi apa. |
| Flat string array di kuis opts | Low | Opsi kuis masih string[] yang dikonversi di boundary. Tidak rusak, tapi bisa membatasi fitur lanjutan. |
| Hotspot image X/Y manual | High | Jika diimplementasikan tanpa visual editor, koordinat X/Y manual sangat membingungkan guru. Harus ada UI picker. |
| Template dual system | Low | Coexistence TemplateAdapter + schema masih ada. Migrasi penuh belum selesai, tapi tidak mengganggu flow guru. |
| No automated E2E tests | Medium | Flow QA dilakukan manual via code tracing. Perlu Playwright E2E untuk regression safety. |

# 6. Roadmap Sprint Berikutnya

Roadmap berikut disusun berdasarkan prioritas dampak ke guru dan kompleksitas implementasi. Sprint 2C fokus pada penyelesaian guided editor yang masih partial, sementara Sprint 3 membuka fitur baru (hotspot image) yang memerlukan vertical slice lengkap.

## 6.1 Sprint 2C - Guided Editor Lanjutan

Sprint ini melengkapi guided editor yang masih partial dan memperbaiki UX yang sudah ada. Tidak ada blok baru atau renderer baru, hanya polish dan completion.

- MateriBlok advanced types: tambahkan guided editor untuk tipe compare, studi, tabel, timeline, kutipan, statistik.

- Kuis opts schema: migrasi dari flat string array ke rich object ({text, correct?}).

- Roda-game correct field polish: boolean toggle menjadi select A/B/C/D (mirip kuis).

- Game Sortir category field: ganti dari teks bebas ke dropdown kolom yang sudah didefinisikan.

- ImageUploader integration: tambah tipe field image di GuidedFieldDef, integrasikan komponen ImageUploader.

## 6.2 Sprint 3 - Gambar Interaktif / Hotspot

Sprint ini membutuhkan vertical slice lengkap: schema type, block definition, renderer, guided editor, dan export parity. Prinsip utama: jangan tampilkan ke guru sampai semua komponen siap.

- Buat blok baru hotspot-image di blocks.ts dan definitions.ts.

- Buat HotspotImageRenderer.tsx dengan mode pin, tooltip, dan card.

- Buat guided editor dengan visual coordinate picker (bukan input X/Y manual).

- Export HTML parity untuk hotspot image.

- Tambahkan hotspot-image ke TEACHER_ADDABLE_BLOCKS setelah vertical slice lengkap.

## 6.3 Sprint 4+ - Polish dan Stabilisasi

Sprint-setelahnya fokus pada stabilisasi, otomasi testing, dan peningkatan kualitas yang tidak terlihat langsung oleh guru tetapi menambah keandalan sistem.

- Playwright E2E test suite untuk flow guru utama (tambah halaman, tambah isi, edit, preview, export).

- Template dual system cleanup: migrasi penuh dari TemplateAdapter ke schema.

- Cover preset metadata: presetId dan metadata proyek masuk ke blok cover.

- Extract useScoreBridge() hook dari duplicate code di Shell & Export.

- AccentColor materi-blok: wired ke renderer agar field yang ditampilkan benar-benar berpengaruh.

# 7. Daftar Blok Curated (Tambah Isi)

Berikut adalah 10 blok yang tersedia di Tambah Isi teacher mode. Semua memiliki GuidedFormEditor dan menghasilkan konten default bermakna saat ditambahkan. Kolom Personality menunjukkan kelompok pedagogis blok tersebut, yang menentukan pengelompokan visual di UI Tambah Isi.

| # | Block Type | Nama | Personality | Guided Editor | Jumlah Field |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | materi-section | Materi | understanding | Ya | 1 (title) |
| 2 | def-box | Kotak Definisi | understanding | Ya | 2 (content, borderColor) |
| 3 | gambar | Gambar | understanding | Ya (P3A) | 4 (title, url, caption, accentColor) |
| 4 | kuis | Kuis | assessment | Ya | 3 (title, questions, ans) |
| 5 | diskusi | Diskusi | discussion | Ya | 3 (title, intro, questions) |
| 6 | refleksi | Refleksi | reflection | Ya | 3 (title, intro, questions) |
| 7 | sortir-game | Game Sortir | assessment | Ya | 3 (title, kolom, pool) |
| 8 | roda-game | Roda Pertanyaan | assessment | Ya (P3B) | 2 (title, questions[]) |
| 9 | rangkuman | Rangkuman | reflection | Ya | 3 (title, concepts, closingStatement) |
| 10 | motivasi | Motivasi | reflection | Ya | 2 (title, hookQuestion) |

Dokumen ini ditetapkan sebagai baseline stabil. Setiap perubahan setelah titik ini harus melalui proses audit dan verifikasi yang sama ketatnya, dan harus mempertahankan prinsip utama: guru tidak pernah melihat fitur yang belum benar-benar bisa dipakai.